结构工程师项目评审 Skill / Agent 设计说明书

整合版：Skill 规则 + 平台界面 + 操作流程 + 追溯与知识沉淀

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 整合版 |
| 适用对象 | 机械结构工程师、项目经理、质量/法规/测试/模具相关评审人员 |
| 适用产品 | 二类医疗器械、电子产品及其结构件项目 |
| 核心目标 | 基于项目资料包完成资料审查、阶段评审、结构风险识别、DFM 解析、ECO 评审、测试闭环检查与经验沉淀 |
| 生成日期 | 2026-06-03 |

# 0. 文档使用说明

本说明书用于定义“结构工程师项目评审 Skill / Agent”的工作规则、平台界面、用户操作流程、输入输出规范、异常处理、追溯机制和知识沉淀机制。

第一阶段建议先做 Skill，用于验证 AI 是否能稳定执行资料识别、阶段判断、风险提取、DFM 解析、ECO 审查和闭环检查；第二阶段再升级为平台 Agent，并逐步接入 PLM、BOM、QMS、测试数据库或项目管理系统。

本助手不替代结构工程师、质量、法规、测试、模具或项目管理人员的最终判断。AI 输出应作为辅助审查结果，关键结论必须经过人工确认。

# 1. Skill 定位

本 Skill 面向机械结构工程师在二类医疗器械、电子产品项目中的日常研发工作流。

它不是替代结构工程师做最终设计判断，也不是假装完全看懂 3D/CAD 模型，而是基于用户上传的项目资料包，按照结构工程师职责和项目阶段流程，完成以下工作：

审查项目资料是否齐套、命名和版本是否规范。

判断当前项目所处阶段。

检查当前阶段是否满足结构工程师进入下一步工作的基本条件。

从已有 PPT、PDF、Word、Excel、图片等资料中自动提取结构信息、DFM 问题、ECO 变更、测试问题和会议行动项。

区分资料明确说明、AI 推测、无法判断三类信息。

输出结构风险、DFM 风险、ECO 影响、测试闭环状态和下一步行动建议。

只向用户追问影响判断的关键缺口，避免让用户为了 AI 重新整理大量资料。

# 2. 使用原则

## 2.1 不让用户给 AI 打工

Skill 的第一原则是减少结构工程师资料整理负担。用户上传项目资料包后，AI 应先基于现有资料自动识别和整理信息，而不是要求用户手动填写完整表格。

用户上传项目资料包。

AI 自动识别文件夹、文件类型和文件内容。

AI 输出已理解信息、缺失信息、不确定信息。

用户只补充 5 到 10 个关键问题。

AI 再进行阶段评审、风险评审、DFM/ECO/测试闭环审查。

## 2.2 不假装看懂 3D

AI 不应宣称已经完成真实 3D 干涉检查、复杂模具结构判断或强度仿真判断。

资料中明确说明的信息。

根据上下文合理推断的信息。

无法判断、需要用户补充或人工确认的信息。

对无法判断的内容，必须标记为“需确认”，不得编造。

## 2.3 先审查资料，再审查设计

文件结构审查。

项目阶段识别。

当前阶段资料完整性审查。

AI 已理解信息总结。

缺失信息和不确定信息提示。

阶段准入/退出审查。

结构专项风险审查。

DFM/ECO/测试闭环审查。

下一步行动建议。

# 3. 推荐项目文件夹结构

用户可将项目资料按以下固定结构保存，并压缩后上传。平台也应支持一次上传多个项目总文件夹。

项目名称_结构资料包/
├── 00_项目基础信息/
│   ├── 项目基本信息表.xlsx
│   ├── 产品定义说明.docx
│   └── 项目计划表.xlsx
├── 01_需求受付/
│   ├── PRD.docx
│   ├── 用户需求说明.docx
│   ├── 可靠性需求.xlsx
│   ├── 法规需求清单.xlsx
│   └── 清洁消毒需求.docx
├── 02_ID设计/
│   ├── ID效果图.pptx
│   ├── ID三视图.pdf
│   ├── 外观尺寸图.pdf
│   ├── CMF方案.pptx
│   └── ID评审记录.docx
├── 03_结构方案/
│   ├── 结构方案说明.pptx
│   ├── 爆炸图/
│   ├── 关键截面图/
│   ├── 初版BOM.xlsx
│   └── 结构风险清单.xlsx
├── 04_详细设计/
│   ├── 2D图纸包.pdf
│   ├── 关键尺寸清单.xlsx
│   ├── 公差分析.xlsx
│   ├── 详细BOM.xlsx
│   └── 材料规格书/
├── 05_DFM/
│   ├── 供应商DFM报告.pptx
│   ├── DFM问题清单.xlsx
│   ├── DFM会议纪要.docx
│   └── 改图记录.docx
├── 06_模具试模/
│   ├── 模具方案评审.pptx
│   ├── T0试模报告.docx
│   ├── T1试模报告.docx
│   ├── 尺寸报告.xlsx
│   └── 试模问题清单.xlsx
├── 07_EVT_DVT_PVT/
│   ├── EVT问题清单.xlsx
│   ├── DVT测试报告/
│   ├── PVT试产报告.docx
│   └── 阶段评审报告.pptx
├── 08_ECO_ECN/
│   ├── ECO申请单.docx
│   ├── ECN通知单.docx
│   ├── 变更前后对比.pptx
│   ├── 变更影响分析.xlsx
│   ├── 验证计划.docx
│   └── 会签记录.pdf
├── 09_测试验证/
│   ├── 跌落测试报告.pdf
│   ├── 振动测试报告.pdf
│   ├── 按键寿命报告.pdf
│   ├── 插拔寿命报告.pdf
│   ├── 清洁消毒测试报告.pdf
│   └── 包装运输测试报告.pdf
├── 10_供应商沟通/
│   ├── 供应商问题反馈.xlsx
│   ├── 供应商邮件记录.docx
│   ├── 供应商改善报告.pdf
│   └── 模具厂回复.pptx
├── 11_会议纪要/
│   ├── 结构评审会议纪要.docx
│   ├── DFM会议纪要.docx
│   ├── ECO评审纪要.docx
│   └── 行动项清单.xlsx
└── 12_最终归档/
    ├── 最终BOM.xlsx
    ├── 最终图纸包.pdf
    ├── DFM关闭清单.xlsx
    ├── ECO关闭清单.xlsx
    ├── 问题关闭清单.xlsx
    └── 设计经验总结.docx

# 4. 阶段识别规则

| 阶段 | 识别依据 | 重点判断 |
| --- | --- | --- |
| 需求受付 | PRD、用户需求、法规需求、可靠性需求、清洁消毒需求、产品定义说明 | 需求是否足以转化为结构设计输入 |
| ID 设计 | ID 效果图、三视图、外观尺寸图、CMF 方案、ID 评审记录 | ID 是否具备结构可实现性评审条件 |
| 结构方案 | 结构方案 PPT、爆炸图、关键截面图、初版 BOM、结构风险清单 | 方案表达是否完整，是否具备进入详细设计或评审的条件 |
| 详细设计 | 2D 图纸包、关键尺寸清单、公差分析、详细 BOM、材料规格书 | 图纸、BOM、材料、版本、关键尺寸是否完整一致 |
| DFM | 供应商 DFM 报告、DFM 问题清单、DFM 会议纪要、改图记录 | DFM 问题是否被提取、分类、确认和闭环 |
| 模具试模 | 模具方案评审、T0/T1/T2 试模报告、尺寸报告、试模问题清单 | 试模问题是否与 DFM 和结构设计问题闭环 |
| EVT/DVT/PVT | EVT 问题清单、DVT 测试报告、PVT 试产报告、阶段评审报告 | 测试失败项、试产问题、结构风险是否关闭，是否允许进入下一阶段 |
| ECO/ECN | ECO 申请单、ECN 通知单、变更前后对比、变更影响分析、验证计划、会签记录 | 变更理由、影响范围、验证计划、文件更新和会签是否充分 |
| 项目归档 | 最终 BOM、最终图纸包、DFM 关闭清单、ECO 关闭清单、问题关闭清单、设计经验总结 | 项目资料是否完整归档，经验是否沉淀 |

# 5. 各阶段最小资料集

| 阶段 | 最小资料集 |
| --- | --- |
| 需求受付 | PRD 或产品定义说明；使用场景说明；可靠性需求；法规或医疗器械相关要求；清洁消毒或环境适应性要求 |
| ID 设计 | ID 效果图；三视图或外观尺寸图；接口/按键/屏幕/指示灯位置说明；CMF 或材料工艺初步方案；ID 评审结论或待确认问题 |
| 结构方案 | 结构方案 PPT；爆炸图或主要结构组成图；关键截面图；初版 BOM；初步风险清单或评审记录 |
| 详细设计 | 2D 图纸包；详细 BOM；关键尺寸清单；材料规格书；公差或装配间隙分析 |
| DFM | 供应商 DFM 报告；对应结构方案或图纸版本；DFM 问题清单或会议纪要；改图记录 |
| ECO | ECO 申请单或变更说明；变更前后对比；受影响零件/BOM/图纸版本；变更原因；验证计划或验证结论 |
| 归档 | 最终 BOM；最终图纸包；DFM 关闭清单；ECO 关闭清单；测试验证报告；问题关闭清单；经验总结 |

# 6. 文件审查规则

## 6.1 文件夹完整性

检查是否存在当前阶段应有的文件夹和文件。输出已识别文件夹、缺失文件夹和当前阶段关键缺失资料。

## 6.2 文件命名规范

建议文件名包含：项目名称、阶段、资料类型、版本号、日期、状态。

项目名称_阶段_资料类型_版本号_日期_状态.文件后缀

## 6.3 版本一致性

BOM 版本与图纸版本是否一致。

DFM 报告引用的图纸版本是否清楚。

ECO 变更前后版本是否清楚。

测试报告对应的样机版本是否清楚。

会议纪要中的结论是否对应最新版本。

# 7. 结构工程师职责审查维度

| 审查维度 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 需求转结构输入 | 外形尺寸、重量、使用场景、人机操作、接触部位、清洁消毒、防水防尘、跌落振动运输、接口按键屏幕传感器、成本与量产规模 |
| ID 可实现性 | 三视图、外观尺寸、分型线、接口/按键/屏幕位置、CMF 制造风险、清洁死角、过薄/过尖/难加工结构 |
| 结构方案 | 外壳拆件、固定方式、PCBA 固定、电池固定、屏幕固定、按键结构、接口保护、密封结构、装配顺序、可维修性、跌落运输、DFM 初步风险 |
| 详细设计 | 图纸齐全性、关键尺寸、公差、材料、表面处理、技术要求、检验尺寸、图纸/BOM/3D 版本一致性 |
| 医疗器械结构关注点 | 清洁消毒兼容性、接触部位材料、缝隙死角积液、外壳破裂安全风险、标签铭牌追溯位置、包装运输、注册/风险管理/说明书/标签影响 |

# 8. DFM 解析规则

当资料包中包含 DFM PPT、PDF 或问题清单时，Skill 应执行 DFM 解析。

## 8.1 DFM 提取字段

DFM 编号

页码或来源文件

零件名称

问题位置

问题类型

供应商原始意见

供应商建议

AI 理解的结构风险

影响范围

风险等级

置信度

需人工确认问题

当前状态

## 8.2 DFM 问题类型

脱模风险

缩水风险

壁厚风险

分型线风险

顶针风险

滑块/斜顶风险

外观风险

装配风险

强度风险

公差风险

成本风险

周期风险

## 8.3 DFM 输出

DFM 问题总数

高/中/低风险数量

高频问题类型

需结构工程师优先确认项

需供应商补充说明项

可能触发改图或 ECO 的问题

DFM 会议讨论清单

供应商回复建议

# 9. ECO/ECN 评审规则

## 9.1 ECO 必查内容

变更原因是否清楚

变更前后是否有对比

受影响零件是否明确

图纸版本变化是否明确

BOM 是否变化

模具是否变化

生产装配是否变化

检验标准是否变化

可靠性验证是否变化

是否影响法规、注册、风险管理、说明书、标签或包装

是否有旧料处理方案

是否有新旧版本切换方案

是否有会签记录

## 9.2 ECO 影响分类

结构设计影响

模具影响

BOM/物料影响

生产装配影响

质量检验影响

可靠性验证影响

法规注册影响

包装标签影响

库存和供应链影响

售后和已出货产品影响

## 9.3 ECO 输出

变更摘要

变更原因

变更前后对比

影响范围表

风险评估

验证建议

文件更新清单

会签部门建议

旧料处理建议

是否建议批准

# 10. 测试和问题闭环审查规则

DFM问题 → 是否改图 → 是否试模确认 → 是否关闭
测试失败 → 是否原因分析 → 是否结构变更/ECO → 是否复测通过
ECO变更 → 是否会签 → 是否更新图纸/BOM/检验文件 → 是否完成验证
会议行动项 → 是否有责任人 → 是否有截止日期 → 是否关闭

未关闭 DFM 项

未关闭 ECO 项

未关闭测试问题

未关闭会议行动项

高风险未闭环事项

建议优先处理顺序

# 11. 用户补充问题规则

Skill 不应频繁要求用户补充大量信息。每次最多提出 5 到 10 个关键问题，只问会影响阶段判断、结构风险判断、DFM/ECO/测试闭环判断的问题。每个问题必须说明提问原因。

| 补充问题 | 为什么需要补充 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 当前项目阶段是 EVT、DVT、PVT 还是量产？ | 阶段不同会影响 ECO 验证范围和是否需要完整回归测试。 | ECO 审查深度、验证计划 |
| 产品是否有酒精擦拭或其他清洁消毒要求？ | 这会影响材料、缝隙设计、标签耐久性和可靠性验证。 | 材料、结构、测试、法规 |
| DFM-003 是否已接受供应商建议？ | 该问题涉及外观面分型线，可能影响 ID 和模具方案。 | DFM 闭环、外观、模具 |

# 12. 置信度和信息来源规则

| 信息来源 | 说明 |
| --- | --- |
| 资料明确说明 | 资料中直接写明，或多个文件一致。 |
| 根据文件名或上下文推断 | 资料间接体现，但缺少完整说明。 |
| 图片/截图中疑似可见 | 仅根据图片、文件名或上下文推测。 |
| 未识别，需用户确认 | 无法判断，需补充资料或人工确认。 |

| 置信度 | 定义 |
| --- | --- |
| 高 | 资料中明确写明，或多个文件一致。 |
| 中 | 资料中间接体现，但缺少完整说明。 |
| 低 | 仅根据图片、文件名或上下文推测。 |
| 未知 | 无法判断。 |

禁止行为：编造资料中没有的尺寸、材料、测试结果或结论；将推测当成事实；宣称已完成 CAD 干涉检查、强度仿真或模流分析；直接替代质量、法规、注册部门做最终结论。

# 13. 固定输出模板

# 结构项目资料审查报告

## 1. 项目阶段识别
- AI 判断阶段：
- 判断依据：
- 置信度：

## 2. 文件完整性审查
- 已识别关键文件：
- 缺失文件：
- 命名问题：
- 版本问题：
- 重复或疑似过期文件：

## 3. AI 已理解的结构信息
- 产品组成：
- 主要结构件：
- 固定方式：
- 材料/工艺：
- 装配方式：
- 可靠性/法规要求：
- 不确定信息：

## 4. 当前阶段准入/退出审查
- 已满足项：
- 未满足项：
- 待确认项：
- 是否建议进入下一阶段：

## 5. 结构风险清单
| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 来源 | 置信度 | 建议动作 |

## 6. DFM/ECO/测试闭环状态
- DFM 未关闭项：
- ECO 未关闭项：
- 测试未关闭项：
- 会议行动项未关闭项：

## 7. 需要用户补充的信息
| 问题 | 为什么需要补充 | 影响 |

## 8. 下一步建议
- 建议补充资料：
- 建议召开评审：
- 建议优先关闭问题：
- 建议更新文件：

# 14. Skill 可触发场景

上传项目资料包，希望进行结构项目评审。

上传结构方案 PPT，希望检查是否满足评审条件。

上传 DFM PPT，希望提取 DFM 问题和风险。

上传 ECO/ECN 资料，希望进行变更影响分析。

上传测试报告或问题清单，希望判断结构问题是否闭环。

上传项目归档资料，希望检查资料完整性和经验沉淀。

希望按结构工程师职责检查某个项目阶段是否可以进入下一阶段。

# 15. 第一版 Skill 建议范围

| 第一版覆盖 | 暂不覆盖 |
| --- | --- |
| 项目文件夹结构审查；当前阶段识别；资料完整性检查；结构方案 PPT 预审；DFM PPT 问题提取；ECO 影响分析；测试/会议/问题闭环检查；固定格式审查报告输出 | 自动读取 CAD 原生 3D 文件；真实干涉检查；强度仿真；模流分析；自动连接 PLM、ERP、QMS 系统 |

# 16. 后续升级方向

| 版本 | 升级方向 |
| --- | --- |
| 第二版 | 自动生成 DFM 问题 Excel 台账、ECO 影响分析表、结构评审会议纪要、供应商回复邮件、项目风险周报。 |
| 第三版 | 接入 PLM、BOM 系统、QMS、测试数据库、项目管理系统、文档管理系统。 |
| 第四版 | 形成公司级知识库：结构设计规范问答、历史 DFM 问题检索、历史 ECO 原因分析、失效案例检索、新项目风险自动提醒。 |

# 17. 平台界面与用户操作说明

## 17.1 工具名称

推荐名称：结构项目资料审查与风险评审助手。该名称比“结构工程师项目评审助手”覆盖范围更准确，因为未来会包括 DFM、ECO 和测试闭环。

## 17.2 功能简介

上传结构项目资料包，自动识别项目阶段，审查资料完整性、结构风险、DFM 问题、ECO 影响和测试闭环状态，并输出补充问题和下一步建议。

## 17.3 适用用户

机械结构工程师

项目经理

模具工程师

质量工程师

法规工程师

测试工程师

供应商质量或供应商管理相关人员

## 17.4 适用场景与入口功能

| 入口功能 | 适用场景 | 按钮名称建议 |
| --- | --- | --- |
| 项目资料包审查 | 上传完整项目资料包，AI 自动识别阶段并做综合审查。 | 上传项目资料包并审查 |
| 结构方案预审 | 需求受付后、ID 评审后、结构方案评审前、详细设计前。 | 结构方案预审 |
| DFM 解析 | 模具厂发来 DFM 报告，需要整理问题清单或准备 DFM 会议。 | DFM 报告解析 |
| ECO/ECN 评审 | 结构变更、材料变更、模具变更、BOM 变更、测试失败整改。 | ECO/ECN 变更评审 |
| 阶段 Gate Review | ID→结构方案、结构方案→详细设计、DFM→开模、EVT→DVT、DVT→PVT、PVT→MP。 | 阶段准入审查 |
| 项目归档审查 | 检查最终资料完整性，检查 DFM/ECO/测试闭环，输出经验总结。 | 项目归档审查 |

## 17.5 用户操作流程

进入平台工具页面。

选择审查模式。

上传项目资料包或单项资料文件。

填写或确认项目基础信息。

AI 识别文件结构、资料类型、版本和项目阶段。

AI 输出资料完整性、缺失项和不确定项。

用户在补充问题表中一次性填写补充信息，或上传补充资料。

AI 生成审查报告、风险清单、DFM/ECO/测试闭环状态和下一步建议。

用户进行人工确认、修正或反馈。

报告归档并沉淀高频问题点。

## 17.6 审查模式

| 模式 | 适用场景 | 输出重点 |
| --- | --- | --- |
| 快速审查 | 文件较少，想快速看问题 | 缺失资料 + 高风险 |
| 完整审查 | 项目阶段评审 | 完整报告 |
| DFM 专项 | DFM PPT 解析 | DFM 问题清单 |
| ECO 专项 | 变更评审 | 影响分析 + 验证建议 |
| 归档专项 | 项目结束 | 资料完整性 + 经验总结 |
| 会议准备 | 评审会前 | 会议议题 + 追问清单 |

## 17.7 平台界面字段

| 字段 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建议必填 | 用于报告标题和文件追溯 |
| 产品型号 | 建议必填 | 对应 BOM、图纸、测试报告 |
| 当前阶段 | 可选 | 可由 AI 自动识别 |
| 产品类型 | 建议必填 | 二类医疗器械 / 电子产品 / 其他 |
| 是否医疗器械 | 必填 | 会影响法规和验证审查 |
| 是否量产 | 建议必填 | 会影响 ECO 审查深度 |
| 审查模式 | 必填 | 综合审查 / DFM / ECO / 归档等 |

## 17.8 文件上传区提示语

请上传项目结构资料包或单项资料文件。
支持结构方案 PPT、DFM 报告、ECO 资料、BOM、图纸 PDF、测试报告、会议纪要和问题清单。
系统将优先基于已有资料自动识别和整理信息，不要求用户手动填写完整表格。

## 17.9 审查过程展示

1. 正在识别文件夹结构
2. 正在判断项目阶段
3. 正在检查关键资料是否缺失
4. 正在提取结构信息
5. 正在解析 DFM / ECO / 测试问题
6. 正在生成风险清单
7. 正在生成补充问题和下一步建议

## 17.10 结果页提示语

以下结果为基于当前上传资料的辅助审查结论，不替代结构工程师、质量、法规、测试或模具人员的最终判断。
请优先关注高风险项、未闭环项和需补充确认的问题。

## 17.11 导出格式

Word：正式审查报告

Excel：问题清单 / DFM 台账 / ECO 影响表

PPT：评审会议汇报

Markdown：ChatGPT 直接输出

PDF：归档报告

## 17.12 人工确认机制

AI 初步识别

结构工程师已确认

质量已确认

法规已确认

项目经理已确认

已关闭

尤其是 ECO、测试失败、法规影响，必须有人工确认。

## 17.13 风险等级定义

| 风险等级 | 定义 |
| --- | --- |
| 高 | 可能影响安全、法规、功能、可靠性、量产、注册或项目节点。 |
| 中 | 可能影响装配、制造、成本、外观、测试通过率，需要评审确认。 |
| 低 | 对设计影响较小，可在常规设计优化或文件更新中处理。 |

## 17.14 平台功能描述

结构工程师项目评审助手用于辅助机械结构工程师完成项目资料审查、阶段评审、结构风险识别、DFM 问题解析、ECO/ECN 变更评审、测试闭环检查和项目归档审查。

用户可上传项目结构资料包、结构方案 PPT、DFM 报告、ECO 资料、测试报告、会议纪要或问题清单。系统将自动识别项目阶段和资料类型，按照结构工程师职责对资料完整性、文件版本、阶段准入条件、结构风险、DFM 问题、ECO 影响范围和测试闭环状态进行审查。

本助手不会替代结构工程师、质量、法规、模具或测试人员做最终判断。对于资料中未明确说明或 AI 无法可靠判断的内容，系统会标记为“需确认”，并只向用户提出影响判断的关键补充问题。

# 18. 多项目管理规则

## 18.1 多项目资料包上传

平台支持一次上传多个项目资料包。每个项目必须建立独立的总文件夹，AI 应以项目总文件夹作为项目识别边界，不得将不同项目资料混合分析。

项目A_结构资料包/
项目B_结构资料包/
项目C_结构资料包/

项目列表

每个项目的资料完整性

每个项目的当前阶段判断

每个项目的风险摘要

每个项目独立的补充问题

每个项目独立的审查报告

## 18.2 历史项目二次审查与复盘

项目资料是否完整归档

DFM 问题是否闭环

ECO/ECN 是否闭环

测试失败项是否关闭

高频结构问题

可复用经验

建议沉淀到结构设计规范的内容

后续类似项目的风险提醒

# 19. 文件版本管理规则

当同一阶段、同一资料类型存在多个版本文件时，平台应永远保留最新版本作为当前有效文件。其余旧版本文件应自动归档到对应目录下的 old 文件夹中。

03_结构方案/
├── 血压仪项目_结构方案_RevC_20260603_评审版.pptx
└── old/
    ├── 血压仪项目_结构方案_RevA_20260520_草稿版.pptx
    └── 血压仪项目_结构方案_RevB_20260528_评审版.pptx

最新版本判定优先级：文件名中的版本号、文件名中的日期、文件修改时间、用户手动指定的有效版本。当 AI 无法判断哪个文件是最新版本时，应提示用户确认，不得擅自删除、覆盖或忽略文件。

旧版本文件不得删除，只能归档到 old 文件夹。AI 默认使用最新版本，但在 ECO/ECN 变更前后对比、设计演变追溯、DFM 修改前后确认、测试失败整改前后对比、历史项目复盘等场景中可以参考旧版本。

# 20. 文件格式与在线编辑规则

## 20.1 支持文件格式

PPT/PPTX：结构方案、DFM 报告、阶段评审、模具评审

PDF：图纸包、测试报告、供应商报告、会签记录

DOC/DOCX：会议纪要、ECO 说明、设计说明、测试总结

XLS/XLSX：BOM、问题清单、DFM 台账、ECO 影响表、测试数据

PNG/JPG/JPEG：结构截图、爆炸图、截面图、样机照片、问题照片

ZIP/RAR/7Z：项目资料压缩包

TXT/MD：说明文件、补充说明、README

## 20.2 在线编辑功能

AI 识别出的项目信息

文件阶段归类结果

缺失资料说明

补充问题回答

风险等级

DFM 问题状态

ECO 影响分析

会议行动项

项目经验总结

在线编辑后的内容应作为新版本记录，不应直接覆盖历史结果。

# 21. AI 解析失败与补充资料规则

当 AI 无法解析某个文件或某部分内容时，界面应明确提示用户无法解析的文件名、无法解析原因、对审查结果的影响，以及建议用户补充的资料或操作方式。

文件：供应商DFM报告_RevA.pptx
问题：第 8 页图片文字无法准确识别。
影响：无法确认供应商对滑块方案的具体建议。
建议：请上传该页高清截图，或手动补充供应商原始意见。

平台应允许用户手动标记文件所属阶段、资料类型、当前有效版本、是否为最终版、是否需要 AI 重点审查、是否忽略该文件。用户可以通过表格填写、上传补充文件、上传截图或照片、标记已有文件作为答案来源、与 AI 对话等方式补充资料。

# 22. 报告版本、追溯与回溯规则

所有 AI 输出报告必须带时间戳和版本号。推荐命名格式：项目名称_报告类型_版本号_时间戳。

血压仪项目_结构项目资料审查报告_V1_20260603_1530
血压仪项目_DFM解析报告_V2_20260604_1015
血压仪项目_ECO影响分析报告_V1_20260605_0900

每次用户补充资料后，平台应生成新版本报告，而不是覆盖旧报告。所有报告均应记录在案，支持回溯历史审查结果。

报告版本号

生成时间

输入文件范围

AI 识别结果

用户补充内容

风险清单

DFM/ECO/测试闭环状态

当时的结论和建议

后续版本可支持报告差异对比，包括新增风险、关闭风险、风险等级变化、新增补充资料、DFM/ECO 状态变化、阶段准入结论变化。

# 23. 用户界面交互与结果展示规则

## 23.1 审查过程可视化

1. 正在识别项目文件夹
2. 正在识别文件类型与资料阶段
3. 正在检查文件命名规范
4. 正在判断最新版本文件
5. 正在检查资料完整性
6. 正在识别当前项目阶段
7. 正在提取结构信息
8. 正在解析 DFM / ECO / 测试资料
9. 正在生成风险清单
10. 正在生成补充问题
11. 正在生成审查报告

## 23.2 审查结果表格化

文件完整性审查表

文件命名规范检查表

版本冲突检查表

阶段准入审查表

结构风险清单

DFM 问题清单

ECO 影响分析表

测试闭环检查表

会议行动项清单

用户补充问题表

高频问题沉淀表

## 23.3 补充问题表格

| 序号 | 补充问题 | 提问原因 | 影响范围 | 用户回答 | 附件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当前项目阶段是 EVT、DVT、PVT 还是量产？ | 影响 ECO 验证范围和是否需要回归测试 | ECO、验证计划 |  |  | 待回答 |

状态包括：待回答、已回答、已上传补充资料、已采纳、不适用。平台应支持将表格结果导出为 Excel，便于后续作为项目台账、会议材料或归档资料使用。

# 24. 权限、保密与操作日志规则

本部分具体权限策略后续由公司内部确定。

## 24.1 权限范围待定

谁可以上传项目资料

谁可以查看项目资料

谁可以下载审查报告

谁可以编辑 AI 识别结果

谁可以确认风险关闭

谁可以批准 ECO/ECN 相关结论

谁可以查看历史报告

谁可以访问知识库沉淀内容

## 24.2 敏感资料处理待定

产品未公开信息

供应商报价

BOM 成本

模具资料

测试失败

ECO 变更

注册资料

客诉或售后问题

客户信息

患者或用户相关信息

## 24.3 操作日志

上传人

上传时间

上传文件

文件版本变化

AI 报告生成时间

用户补充内容

用户修改记录

下载记录

风险关闭确认记录

知识库沉淀记录

# 25. 知识沉淀与复用规则

## 25.1 高频问题点沉淀

Skill 输出的高频问题、DFM 问题类型、ECO 原因分析、测试失败原因和项目经验，应沉淀到知识库的单独栏目中，建议栏目名称为“高频问题点”。

结构高频问题点

DFM 高频问题点

ECO 高频原因

测试失败高频问题

供应商高频问题

阶段评审常见缺失项

设计规范更新建议

## 25.2 高频问题点字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 问题编号 | 系统自动生成 |
| 项目名称 | 来源项目 |
| 阶段 | 需求 / ID / 结构方案 / DFM / ECO / DVT / PVT / 归档 |
| 零件名称 | 上壳、下壳、按键、支架等 |
| 问题类型 | 结构、DFM、ECO、测试、装配、供应商等 |
| 问题描述 | 问题现象或风险描述 |
| 原因分析 | 初步或最终原因 |
| 解决措施 | 已采取措施 |
| 是否触发 ECO | 是 / 否 |
| 是否复测通过 | 是 / 否 / 不适用 |
| 是否写入设计规范 | 是 / 否 / 建议写入 |
| 来源文件 | DFM 报告、测试报告、会议纪要等 |
| 置信度 | 高 / 中 / 低 |
| 状态 | 待确认 / 已确认 / 已沉淀 |

## 25.3 项目经验总结

本项目主要结构风险

本项目主要 DFM 问题

本项目主要 ECO 原因

本项目测试失败及整改经验

本项目供应商沟通经验

对后续项目的预防建议

建议更新到结构设计规范的条目

可复用设计经验

不建议复用的设计方案或风险点

# 26. 异常处理、用户反馈与规则迭代

## 26.1 AI 输出错误反馈

识别错误

文件阶段分类错误

文件版本判断错误

风险等级错误

DFM 问题提取错误

ECO 影响分析错误

测试闭环判断错误

输出内容不完整

需要新增规则

## 26.2 用户与 AI 对话功能

纠正 AI 识别结果

补充项目背景

解释特殊文件

追问某个风险原因

要求 AI 重新分析某一阶段

要求 AI 生成 DFM 台账

要求 AI 生成 ECO 影响分析

要求 AI 生成会议纪要

要求 AI 更新审查规则建议

## 26.3 规则学习与优化机制

当用户多次纠正同类问题时，平台应支持将该反馈沉淀为规则更新建议。规则更新建议应包括原规则、用户反馈、建议修改内容、适用阶段、适用文件类型、是否影响输出模板、是否需要管理员确认。

## 26.4 规则更新审批

AI 不应自行修改正式规则。正式规则更新应由指定人员确认后生效。建议状态：AI 建议更新、结构工程师确认、管理员批准、规则已发布、规则已归档。

# 27. 文件命名规范强制检查

## 27.1 上传文件命名要求

不同阶段的文件必须符合公司定义的命名规范。上传文件时，平台应自动检查文件名是否符合规范。不符合命名规范的文件，应进入“待规范命名”状态，并提示用户修改或确认。

## 27.2 推荐命名格式

项目名称_阶段_资料类型_版本号_日期_状态.文件后缀

血压仪项目_结构方案_结构方案说明_RevA_20260603_评审版.pptx

血压仪项目_DFM_供应商DFM报告_RevB_20260605_供应商版.pptx

血压仪项目_ECO_ECO申请单_RevA_20260610_待会签.docx

血压仪项目_DVT_跌落测试报告_RevA_20260615_已完成.pdf

## 27.3 阶段字段

项目基础信息

需求受付

ID设计

结构方案

详细设计

DFM

模具试模

EVT

DVT

PVT

ECO_ECN

测试验证

供应商沟通

会议纪要

最终归档

## 27.4 资料类型字段

项目基本信息表

PRD

ID效果图

ID三视图

结构方案说明

爆炸图

关键截面图

初版BOM

详细BOM

2D图纸包

供应商DFM报告

DFM问题清单

ECO申请单

变更前后对比

验证计划

测试报告

会议纪要

问题关闭清单

## 27.5 版本号、日期和状态字段

版本号建议使用 RevA、RevB、RevC、V1.0、V1.1、V2.0。同一项目内应避免混用版本规则。日期建议使用 YYYYMMDD，例如 20260603。

草稿版

评审版

待确认

已确认

待会签

已会签

已关闭

最终版

供应商版

内部版

## 27.6 命名不合规处理

| 原文件名 | 问题 | 推荐文件名 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| DFM报告.pptx | 缺少项目名、阶段、版本、日期、状态 | 血压仪项目_DFM_供应商DFM报告_RevA_20260603_供应商版.pptx | 建议修改后归档 |

对于关键资料，命名不规范时仍可允许 AI 临时分析，但不得进入正式归档状态。关键资料包括 BOM、图纸包、DFM 报告、ECO/ECN 文件、测试报告、会签记录、最终归档资料。

# 28. 待公司内部补充项

以下内容需要结合公司内部流程、质量体系和权限策略进一步确认：

真实项目阶段名称及阶段门禁标准。

各阶段真实文件命名字典。

权限与保密规则。

人工确认人和审批角色。

风险等级是否需要与公司 QMS 或设计开发流程对齐。

知识库沉淀内容的审核和发布流程。

AI 输出报告是否可作为正式质量记录，或仅作为辅助材料。